Утвержден

решением общего

собрания от 14 июня  2013 г. № 2

Председатель Местного органа общественной самодеятельности

территориальное общественное самоуправление

п. Казлук, ул. Школьная, д. 1, д. 2, д. 2а,

ул. Зеленая, д. 1, д. 3 «Мечта»

_______________Ключинская Тамара Муйдиновна

Целевой социальный проект

«Нам дорога – НУЖНА!»

Название проекта: «Нам дорога – Нужна!».

Заявитель проекта:	Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п. Казлук, ул. Школьная, д. 1, д. 2, д. 2а,  ул. Зеленая, д. 1, д. 3 «Мечта».

Руководитель проекта: 	Председатель Местного органа общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление п. Казлук, ул. Школьная, д. 1, д. 2, д. 2а,  ул. Зеленая, д. 1, д. 3 «Мечта» Ключинская Тамара Муйдиновна

Адрес: Республика Коми, Усть – Вымский район, п. Казлук

Телефон:  8(82134)45708

2013 г.

2.1. Текущее состояние реализации Проекта.

В  Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года отмечено, что  одним из главных  принципов стратегического выбора Республики Коми является: забота о людях – обеспечение достойных условий жизни для всех жителей республики вне зависимости от их принадлежности к конкретным социальным группам (возрастным, территориальным, национальным, культурным, религиозным, профессиональным, политическим).

Проект «Нам дорога – НУЖНА!» соответствует  стратегическим приоритетами социально-экономического развития Республики Коми - развитие транспортной системы республики, обеспечение доступности, улучшение качества и повышение безопасности транспортных услуг.

Основной жилой фонд и инфраструктура п. Казлук строились в семидесятые годы. В красивом, благоустроенном поселке на берегу реки Вычегды создавались условия для проживания лесозаготовителей. Современные кирпичные здания школы, детского сада, дома культуры, столовой, магазинов распахивали свои двери. В то время в поселке появился даже памятник А.С. Пушкину (в Республике Коми их только два). Построены были и современные дороги.

Но, к сожалению, в связи с процессами, происходившими в государстве, лесозаготовкой перестают заниматься. Появляются проблемы из–за недостаточного финансирования, которые трудно решить.

В 2013 году в сельском поселении «Межег» жители нескольких многоквартирных домов объединились для решения вопросов местного  значения. Было решено попробовать решить проблему ремонта дорожного покрытия дороги и двора территории ТОС «Мечта».

Имеющаяся дорога  не отвечает техническим характеристикам категории автомобильных дорог. Данная дорога и двор объединяют 5 многоквартирных домов, пекарню, магазины.

Актуальность проекта заключается в том, что в результате благоустройства дороги и двора по территории ТОС «Мечта» будет решен ряд важнейших задач:

- улучшение состояния автомобильной дороги по улице Школьная;

- обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части дороги;

- снижение аварийности на дороге.

1.

2.

2.2. Цели и задачи Проекта.

Цель Проекта:

- Улучшение качества дорожной инфраструктуры поселка Казлук.

Задачи Проекта:

- Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах поселка Казлук.

- Улучшение технического состояния автомобильной дороги.

- Увеличение срока службы дорожных покрытий.

- Организация деятельности по обустройству дорожной сети.

2.3. Основные мероприятия, этапы и сроки реализации Проекта.

Основные мероприятия:

Проект рассчитан на 2013 год и реализуется в один этап.

Протяженность дороги 700 метров. Дорога и двор имеют ямы. Обочины заросли травой. Автомобильная дорога не соответствует техническим характеристикам. Обустройство представляет собой комплекс работ по обсыпке дороги и двора песчано-щебеночной смесью, планировке площадей бульдозерами, перевозке грузов автомобильным транспортом, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик категории автомобильной дороги, при выполнении которых затрагиваются характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги для автомобилистов и  не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. В ходе реализации проекта дорога и двор будут выровнены.

Календарный план реализации Проекта:

| № | Наименование и содержание мероприятия | Место и сроки проведения | Целевая аудитория, количество участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта | Усть–Вымский район п. Казлук 10.10.2013 г. – 18.11.2013 г. | 2 человека |
| 2 | Подготовка дороги и двора ТОС «Мечта» для благоустройства | Усть-Вымский район п. Казлук 10.10.13-20.10.13 | 10 человек – добровольцы |
| 3 | Расчистка обочин дороги | Усть-Вымский район п. Казлук 21.10.13-25.10.13 | 10 человек – добровольцы |
| 4 | Вывоз мусора | Усть-Вымский район п. Казлук 26.10.13-28.10.13 | 10 человек – добровольцы Челпановский В. В. – тракторист |
| 5 | Подвоз песчано-щебеночной смеси, отсыпка дороги и двора | Усть-Вымский район п. Казлук 29.10.13-07.11.13 | 10 человек – добровольцы |
| 6 | Грейдирование дороги и двора | Усть-Вымский район п. Казлук 08.11.13-17.11.13 | 10 человек – добровольцы |
| 7 | Торжественное открытие по случаю благоустройства улицы | Усть-Вымский район п. Казлук 18.11.13 | 200 человек |

2.4. Ресурсное обеспечение Проекта.

1. Полная стоимость Проекта – 183 202,00 (сто восемьдесят четыре тысячи двести два рубля);

2. Объем собственных средств, направляемых на реализацию Проекта, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев – 61 980,00 (шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят рублей).

- оцененная стоимость труда добровольцев 60 480,00 (шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят);

- оцененная стоимость безвозмездно выполняемых работ и оказываемых услуг 1500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей.

3. Запрашиваемая сумма субсидии 122 222,00 (сто двадцать две тысячи двести двадцать два) рубля.

Для реализации мероприятий проекта «Нам дорога – НУЖНА!»  имеются следующие материально – технические ресурсы:

- помещение 25 кв.м., для проведения собраний, рабочих совещаний по вопросам реализации проекта помещение администрации передано по договору безвозмездного пользования,

- оргтехника для подготовки необходимой документации по проекту, компьютер – 1 шт., принтер- 1 шт., оргтехника принадлежит Председателю ТОС  Ключинской Т.М.

- инвентарное имущество, стол 1 шт., стулья 4 шт., шкаф 1 шт., инвентарное имущество администрации поселения передано по договору безвозмездного пользования.

- заключен договор безвозмездного оказания услуг с Челпановским В. В.-тракторист,  на аренду транспортных средств.

- заключен гражданско-правовой  договор с ДРСУ.

- в пользовании имеются рабочий инвентарь (лопаты, молотки, пилы и т.д.)

2.5. Ожидаемые результаты реализации проекта и методика их оценки.

Общий контроль реализации Проекта осуществляется ТОС «Мечта».

Оперативный контроль реализации Проекта, который включает отчетность о реализации программных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на строительство площадок финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется ТОС «Мечта».

Социально-экономический эффект проекта «Нам дорога – НУЖНА!»  будет способствовать  повышению уровня благоустроенности территории.

Реализация проекта позволит повысить безопасность движения на дороге, безопасность во дворе.

Конкретные ожидаемые результаты:

Основные результаты проекта:

Данный проект позволит улучшить состояние дороги и двора, что в дальнейшем создаст комфортные условия для проведения мероприятий на территории ТОС.

В реализации проекта заинтересован глава поселения. Ход реализации проекта планируется размещать на стендах администрации сельского поселения.

Конкретные количественные результаты:

- Улучшение качества дорожного полотна – 700 метров.

- Улучшена инфраструктура для 200 человек.

- Повышение безопасности движения пешеходов, детей на велосипедах, самокатах, колясках и автотранспорта.

- Повышение уровня благоустройства улицы.

Оценка результатов:

# Оценка результатов будет проводиться посредством опросов и анкетирования жителей ТОС, а так же мониторинга снижения уровня аварийности и травматичности на улице Школьная.

Раздел 3. Смета планируемых затрат на реализацию Проекта.

Основная смета расходов:

| № п/п | Наименование расходов | За счет средств запрашиваемой субсидии (рублей) | За счет собственных средств | Всего (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата труда | 27 600,00 | 61 164,00 | 88 764,00 |
| 2 | Оплата товаров, работ, услуг | 93 622,00 | 816,00 | 94 438,00 |
| 3 | Итого по смете: | 122 222,00 | 61980,00 | 183 202,00 |

Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий:

1. Наименование мероприятия:

Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта.

Место и сроки проведения:

Усть-Вымский район п. Казлук,  с  10 октября 2013 года по 18 ноября 2013года

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч.за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Оплата труда | 27 600,00 | 27 600,00 | юридическое сопровождение по договору гражданско-правового характера: 120час. * 115руб./час. * 1чел. = 13800руб. бухгалтерское сопровождение по договору гражданско-правового характера: 120час. * 115руб./час. * 1чел. = 13800руб. |
| 1.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Итого: | 27 600,00 | 27 600,00 | X |

2. Наименование мероприятия:

Подготовка дороги и двора ТОС «Мечта» для благоустройства.

Место и сроки проведения:

Усть - Вымский район п. Казлук,  с  10 октября 2013 года по 20 октября 2013 года.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч.за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Оплата труда | 22 400,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг: 20 часов х 112 руб./час х 10 человек = 22 400 руб. |
|  | Итого: | 22 400,00 | 0,00 | X |

3. Наименование мероприятия: Расчистка обочин дороги.

Место и сроки проведения: Усть - Вымский район, п. Казлук, с 21 октября 2013 года по 25 октября 2013 года.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч.за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Оплата труда | 11 200,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг: 10 часов х 112 руб./час х 10 человек = 11 200 руб. |
|  | Итого: | 11 200,00 | 0,00 | X |

4. Наименование мероприятия: Вывоз мусора.

Место и сроки проведения:  Усть - Вымский район, п. Казлук, с 26 октября 2013 года по 28 октября 2013 года.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч.за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Оплата труда | 7 404,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для сбора мусора 6 часов х 112 руб./час х 10 человек = 6720 руб. Тракторист Челпановский В.В. по договору безвозмездного оказания услуг для погрузки и вывозки мусора 6 часов х 114 руб. = 684 руб. |
| 4.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 1 938,00 | 1 122,00 | Договор найма трактора Челпановский В.В. по договору безвозмездного пользования для погрузки и вывозки мусора 6 часов х 136 руб. = 816 руб.; приобретение ГСМ для трактора на АЗС района, вывозка мусора 6 часов х 5,5 л/час х 34 руб. = 1122 руб. |
|  | Итого: | 9 342,00 | 1 122,00 | X |

5. Наименование мероприятия: Подвоз песчано-щебеночной смеси, отсыпка дороги и двора.

Место и сроки проведения:  Усть - Вымский район, п. Казлук, с 29 октября 2013 года по 7 ноября  2013 года.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч.за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Оплата труда | 20 160,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг 18 часов х 112 руб./час х 10 человек = 20 160 руб. |
| 5.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 75 000,00 | 75 000,00 | Приобретение строительного песка с погрузкой и выгрузкой с ДРСУ по договору возмездного оказания услуг: 150м3 х 500руб./1куб = 75000 руб. |
|  | Итого: | 95 160,00 | 75 000,00 | X |

6. Наименование мероприятия: Грейдирование дороги и двора.

Место и сроки проведения:  Усть - Вымский район, п. Казлук, с 8 ноября 2013 года по 17 ноября 2013 года.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч. за счет субсидии | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Оплата товаров, работ, услуг | 17 500,00 | 17 500,00 | Договор возмездного оказания услуг с ДРСУ на грейдирование дороги 70 часов х 250 руб. = 17 500 руб. |
|  | Итого: | 17 500,00 | 17 500,00 | X |
|  | Итого по смете: | 183 202,00 | 121 222,00 | X |

Раздел 4.  Показатели результативности реализации Проекта.

| № п/п | Показатель результативности | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество привлечен к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), человек | 10 |
| 2 | Охват целевой аудитории, человек | 200 |
| 3 | Освещение в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации проекта, единиц | 6 |
| 4 | Количество муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется проект | 1 |